AI挑战赛 · 现场演练模拟题

AI智能周报系统需求文档（V2.0 详细版）

文档版本：V2.0（由 V1.0 演练版完善而来）

团队配置：5人：1产品 / 2后端 / 1前端 / 1测试

总时长约束：2—3小时（需求—开发—演示全流程）

编制日期：2026年10月

目录

一、文档说明

二、产品概述

三、用户角色与权限

四、功能需求

五、页面原型说明（低保真文字原型）

六、数据字典与接口契约

七、异常与边界场景汇总

八、非功能需求（轻量版）

九、范围与优先级（MVP划分）

十、技术方案建议

十一、团队分工与时间计划

十二、测试要点

十三、演示脚本（5分钟版）

十四、风险与应对

执行摘要Executive Summary

| 章节规模 | 规则 ID | 页面规格 | 交付形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 章 | 30+ 条 | 5 个页面 | 可直接开发 |

本文档是AI挑战赛演练模拟题"AI智能周报"的V2.0详细版需求文档，目标达到可直接交付开发的详细程度：前端按第五章页面规格搭页面，后端按第六章数据字典与接口契约建模写接口，测试按规则ID逐条编写用例。

相对V1.0，V2.0补齐六类缺失：页面原型（5个页面区块级布局）、规则定义（周次/状态机/并发/权限细则）、AI输出契约（Prompt模板与JSON结构）、数据字典（字段级定义）、统一错误码、异常与边界场景汇总；重点细化了团队周报总览（4.6）的列定义、风险高亮判定与AI汇总生成规则。

一、文档说明

本章说明文档目的、V2.0完善点、比赛约束下的设计原则、读者对象与全文通用规则定义。

1.1 文档目的

本文档是AI挑战赛演练模拟题"AI智能周报"的详细版需求文档（V2.0），目标是达到可直接交付开发的详细程度：前端可直接依据本文档搭建页面，后端可直接依据本文档建模与写接口，测试可直接依据本文档编写用例。文档同时服务于三个目的：

- 开发依据：提供功能需求、规则定义、页面规格、数据字典与接口契约的完整闭环；

- 演练交付物：模拟真实比赛中"需求阶段"应产出的标准化文档；

- 范围契约：通过P0/P1/P2优先级分级，约束现场开发范围，防止超时。

1.2 V2.0 相对 V1.0 的完善点

| # | 完善项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充页面原型说明（第五章） | 5 个页面的低保真文字原型：页面清单、每页布局区块、字段排布、操作入口与页面状态 |
| 2 | 细化团队周报总览（ 4.6 ） | 总览列表列定义、排序规则、风险高亮判定规则、 AI 团队周报结构与生成规则、导出规则 |
| 3 | 补齐 AI 生成契约（ 4.3 ） | 输入校验规则、完整 Prompt 模板、输出 JSON 结构契约、生成交互与降级规则 |
| 4 | 补充规则定义 | 周次计算规则、周报状态机、并发编辑规则、权限细则 |
| 5 | 新增数据字典与接口契约（第六章） | 字段级定义（类型 / 必填 / 长度 / 约束）、接口请求响应要点、统一错误码 |
| 6 | 新增异常与边界场景（第七章） | 空输入、 AI 解析失败、总览空态、编辑冲突等场景的系统行为定义 |

1.3 比赛约束与设计原则

比赛采用现场抽题、限时交付的模式，因此本文档遵循以下设计原则：

MVP优先：所有功能按优先级分级，P0为最小可行产品，时间不足时只保P0；

演示导向：功能设计以"演示效果可见"为第一目标，界面主流程必须完整、顺畅；

并行友好：功能模块边界清晰，接口契约（6.2）在开发前冻结，支持前后端并行；

降级可控：对AI能力等外部依赖准备降级方案，确保演示不中断。

1.4 读者对象

| 角色 | 关注重点 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 需求完整性、优先级、演示脚本 | 全文、第十三章 |
| 后端（ 2 人） | 数据字典、接口契约、 AI 集成、规则定义 | 第四、六、七章 |
| 前端 | 页面原型、交互流程、状态与边界场景 | 第五、七章 |
| 测试 | 验收标准、边界场景、错误码 | 第四、六、七、十二章 |

1.5 术语与通用规则定义

| 术语 / 规则 | 定义 |
| --- | --- |
| 周次 | 采用 ISO 8601 标准周：周一为一周的开始，周次格式为 "YYYY-Www" （如 2026-W42 ）。系统按服务器当前日期自动计算，用户不可修改 |
| 本周周报 | 周次等于当前日期所属周次的周报 |
| 角色 | 仅两类： member （团队成员）、 leader （团队负责人）。系统为单团队模型，不做多团队 |
| 状态 | 周报状态仅两种： draft （草稿）、 submitted （已提交） |
| 空态 | 页面无数据可展示时的展示状态，必须给出引导文案，不允许白屏 |
| 降级 | AI 服务不可用时，系统切换为 " 模板填充 " 模式（按模板字段原样承载用户输入，不做智能结构化） |

二、产品概述

本章阐述产品要解决的核心痛点、产品定位、用户角色、核心价值与端到端业务流程。

2.1 背景与痛点

团队周报管理普遍存在三大痛点：

- 格式不统一：各成员周报结构各异，负责人汇总时需要大量格式整理工作；

- 内容质量参差：口语化、流水账式描述多，重点不突出，问题与风险被淹没；

- 汇总成本高：负责人需逐份阅读、手工提炼团队整体进展，耗时且易遗漏。

2.2 产品定位

AI智能周报系统是一款面向团队的周报标准化工具：团队成员按提示自由输入本周工作内容，AI依据统一模板自动生成标准化周报；团队负责人可查看、编辑全员周报，并一键生成团队周报总览。

2.3 用户角色

| 角色 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 团队成员 | member | 填写并提交个人周报，仅可查看和编辑自己的周报 |
| 团队负责人 | leader | 管理团队成员，可查看和编辑各成员周报，可查看团队周报总览 |

2.4 核心价值

对成员：降低写周报的心智负担——想到哪写到哪，AI负责结构化与润色；

对负责人：全员周报格式统一、重点清晰，团队总览一键生成，汇总时间从小时级降到分钟级。

2.5 核心业务流程

- 成员登录 → 进入周报编辑页 → 自由输入本周工作描述 → 点击"AI生成" → 获得结构化周报草稿 → 微调后保存/提交；

- 负责人登录 → 查看全员周报列表 → 点开任意成员周报查看/代编辑 → 进入团队总览页 → 查看汇总列表 → 点击"生成团队周报" → 查看AI汇总结果 → 复制/导出。

三、用户角色与权限

本章定义系统的两类角色、完整权限矩阵与权限实现细则，是权限开发与测试验收的唯一依据。

3.1 角色权限矩阵

| 功能 | 团队成员 | 团队负责人 |
| --- | --- | --- |
| 填写 / 编辑本人周报 | ✅ | ✅ （可代编辑） |
| 查看本人周报 | ✅ | ✅ |
| 查看其他成员周报 | ❌ | ✅ |
| 编辑其他成员周报 | ❌ | ✅ |
| 团队周报总览 | ❌ | ✅ |
| AI 生成个人标准周报 | ✅ | ✅ |
| AI 汇总团队周报 | ❌ | ✅ |
| 查看成员列表 | ❌ （仅见自己） | ✅ |

3.2 权限规则细则

| 规则 ID | 规则定义 |
| --- | --- |
| AUTH-01 | 权限校验在服务端接口层实现，前端仅做展示层控制（隐藏入口）；任何越权请求返回 403 |
| AUTH-02 | 成员之间数据严格隔离：成员请求任意接口时，服务端仅返回本人数据；传入他人资源 ID 一律返回 403 |
| AUTH-03 | 会话规则：登录成功后签发 token ，有效期 24 小时； token 失效或缺失时接口返回 401 ，前端引导至登录页 |
| AUTH-04 | 角色切换通过重新登录实现，切换后原会话立即失效 |
| AUTH-05 | 负责人的全部代编辑操作，在周报的更新记录中保留 " 最后编辑人 " 字段，成员端可见（比赛版本仅记录最后编辑人，不做完整操作历史） |

四、功能需求

本章按模块列出全部功能需求。每个模块按"需求描述 → 页面与交互细节 → 规则定义 → 验收标准"四段式书写，页面布局规格统一见第五章；全部关键规则分配规则ID（LOGIN/TPL/GEN/REP/LEAD/OVR），供开发沟通与测试追溯使用。

4.1 登录与角色切换（P0）

需求描述：为满足限时演示场景，系统采用简化登录：预置团队成员与团队负责人账号，用户选择账号（或输入用户名）即登录；支持一键切换角色以便演示不同视角。

预置账号表（开发按此预置，测试按此验证）：

| 账号 | 姓名 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| leader01 | 王负责人 | leader |
| member01 | 李成员 | member |
| member02 | 张成员 | member |
| member03 | 刘成员 | member |

规则定义：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| LOGIN-01 | 登录页展示预置账号快捷选择（点击即填入），同时保留手动输入 |
| LOGIN-02 | 任意账号无需密码（比赛简化），点击 " 登录 " 直接进入对应角色首页 |
| LOGIN-03 | 未登录访问任何页面均跳转登录页；成员首页为周报编辑页，负责人首页为成员周报管理页 |
| LOGIN-04 | 页面右上角常驻 " 切换账号 " 入口，点击后登出并回到登录页 |

验收标准：

- 按"预置账号表"逐个登录，界面与数据范围与角色一致；

- 切换角色后，菜单与数据范围即时变化，原角色数据不再可见；

- 清除token后访问任一页面被引导至登录页。

4.2 周报模板管理（P0）

需求描述：系统内置一份标准化周报模板，作为AI生成与周报展示的统一结构。为控制范围，比赛版本模板固定内置、不可自定义（自定义模板列为P2）。

模板字段规范（字段级定义见6.1数据字典）：

| 字段 | 必填 | 格式要求 | 条目建议 | 字数建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周完成 | 是 | 条目列表，每条一行，尽量量化（数字 / 百分比） | 2—5 条 | 每条 ≤50 字 |
| 进行中 | 是 | 条目列表，每条含进度百分比 | 1—3 条 | 每条 ≤50 字 |
| 问题与风险 | 否 | 条目列表；无风险时填写 " 暂无 " | 0—3 条 | 每条 ≤50 字 |
| 下周计划 | 是 | 条目列表 | 2—3 条 | 每条 ≤50 字 |

规则定义：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| TPL-01 | 模板以常量 / 配置形式定义，前后端共用同一字段结构（建议由后端提供模板查询接口，前端不硬编码） |
| TPL-02 | 生成的周报、周报列表摘要、团队总览、团队周报，均按该模板四字段结构展示 |
| TPL-03 | " 暂无 " 是问题与风险字段的合法值，展示与 AI 判断风险时按 " 无风险 " 处理 |

验收标准：模板查询接口返回四字段结构与本文档定义一致；全部页面按模板结构展示。

4.3 AI智能生成周报（P0 · 核心）

需求描述：团队成员在输入区用自然语言自由描述本周工作（允许口语化、无序、流水账），点击"AI生成"后，系统调用大模型，依据输入内容与标准模板输出结构化标准周报。生成结果先呈现为可编辑草稿，成员确认或修改后保存。

用户故事：作为一名团队成员，我希望把我零散的工作记录交给AI，让它按团队统一模板生成一份重点清晰的标准周报，这样我不用花时间斟酌格式和措辞。

输入校验规则：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| GEN-01 | 输入为空或仅空白字符时， "AI 生成 " 按钮置灰；强行调用返回 400 |
| GEN-02 | 输入长度上限 2000 字，超出时前端计数提示并截断 |
| GEN-03 | 输入区常驻占位提示： " 试着写下你本周做了什么，口语化也没关系，例如：这周主要在弄登录和周报的接口，联调差不多弄完了，就差权限那块还没测 ……" |

Prompt模板（后端按此组装，占位符替换后发送）：

你是一名团队周报助手。请把用户输入的本周工作描述，整理为一份标准周报。 要求： 1. 严格输出以下JSON结构，不要输出任何JSON以外的内容： {"weekDone": ["条目1", "条目2"], "ongoing": ["条目（进度xx%）"], "issues": ["条目"], "nextPlan": ["条目"]} 2. weekDone=本周完成：提炼已完成的关键工作，量化成果，2—5条，每条不超过50字； 3. ongoing=进行中：提炼未完成工作，每条末尾标注估算进度（如"开发团队总览页（70%）"），1—3条； 4. issues=问题与风险：提炼阻塞、风险与所需支持；用户输入中没有任何问题时填 ["暂无"]，0—3条； 5. nextPlan=下周计划：基于输入合理推断下周关键工作，2—3条； 6. 语言风格：客观、动词开头、删去口语化表达；不得编造输入中不存在的工作内容。 用户输入：{user_input}

输出契约：模型输出为合法JSON，四个字段均为字符串数组；解析失败时按GEN-06处理（见第七章边界场景）。

生成交互规则：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| GEN-04 | 点击 "AI 生成 " 后按钮进入加载态（文案 "AI 正在整理你的周报 …" ），期间不可重复点击；超时上限 20 秒 |
| GEN-05 | 生成成功后，结果填充至编辑区（覆盖当前编辑区内容）；若编辑区已有未保存内容，需二次确认： " 重新生成将覆盖当前内容，是否继续？ " |
| GEN-06 | 生成失败（超时 / 网络错误 / 解析失败）时提示 " 生成失败，请重试 " ，支持一键重试；连续失败 2 次后额外提示降级选项： " 可切换为模板填写模式 " |
| GEN-07 | 降级模式：不调用 AI ，用户按模板四字段手动填写，功能完整可用（保证演示不中断） |
| GEN-08 | " 保存 " 将当前编辑区内容存为周报（草稿态）；编辑区各字段为多行文本框，逐字段独立编辑 |

验收标准：

- 输入一段口语化描述，20秒内返回严格符合JSON契约的结构化周报草稿；

- 生成结果四个字段填充至编辑区对应位置，条目化展示；

- 重新生成前有覆盖确认；生成失败可重试，可切换降级模式；

- 保存后周报入库，再次打开内容一致且可继续编辑。

4.4 个人周报管理（P0）

需求描述：成员可查看本人历史周报列表，点开任一周报可查看详情并编辑；周报按周次组织，每名成员每周一份。

列表列定义：

| 列 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 周次 | 2026-W42 | 点击进入该周周报详情 |
| 状态 | 草稿 / 已提交 | 见状态机规则 |
| 本周完成摘要 | 首条条目 + 字数截断 | 超过 20 字显示 "…" |
| 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm | 最后保存时间 |

状态机规则：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| REP-01 | draft （草稿）：保存后默认状态，可反复编辑； submitted （已提交）：点击 " 提交 " 后状态，演示 " 已上交 " |
| REP-02 | 已提交的周报仍可编辑（成员本人或负责人），编辑后状态回退为草稿 |
| REP-03 | 同一成员同一周次仅一份周报：首次保存创建，再次保存为更新 |
| REP-04 | 每人预置 1—2 条历史周报演示数据（上一周次），本周周报由现场演示时实时创建 |

验收标准：列表仅展示本人周报（含预置历史数据）；同周次重复保存为更新而非新增；提交后状态变更，编辑后回退草稿。

4.5 负责人周报管理（P0）

需求描述：负责人可查看团队全部成员的周报列表，点开任一成员周报可查看与编辑（如代为补充、修正），编辑保存后即时生效。

列表结构与规则：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| LEAD-01 | 列表按成员分组（成员姓名 + 角色标签），组内按周次倒序，默认展开本周 |
| LEAD-02 | 每行展示：成员、周次、状态、更新时间、最后编辑人；点击进入详情 |
| LEAD-03 | 负责人可编辑任意成员周报，编辑规则与成员一致（ GEN-05/REP-02 适用）；保存后 " 最后编辑人 " 更新为负责人姓名 |
| LEAD-04 | 并发冲突规则（简化为最后写入优先）：不做行级锁，保存时直接覆盖；成员端下次打开可见负责人修改（比赛版本接受该简化，需在演示中说明） |
| LEAD-05 | 负责人界面不提供 "AI 生成 " 入口（避免代写嫌疑），仅成员本人可 AI 生成自己的周报 |

验收标准：

- 负责人可查看全部4个账号（含本人）的周报列表与详情；

- 负责人编辑成员周报保存成功，成员端登录可见修改内容与最后编辑人；

- member01请求member02周报接口返回403（AUTH-02）。

4.6 团队周报总览（P1）

需求描述：负责人可查看团队周报总览页，包含两部分：总览列表（全员本周周报的汇总视图）与AI团队周报（AI汇总生成的团队级周报）。本章为V2.0重点细化模块，规则逐条可测。

4.6.1 总览列表

列定义（从左到右）：

| 列 | 内容 | 数据来源与规则 |
| --- | --- | --- |
| 成员 | 姓名（ + 角色标签） | 全部团队成员（含未提交者） |
| 提交状态 | 已提交 / 草稿 / 未开始 | 未开始 = 本周无周报记录；用于一眼识别谁没交 |
| 本周完成 | 条目列表（最多显示 3 条，超出折叠显示 "+N" ） | 取周报 " 本周完成 " 字段 |
| 进行中 | 条目列表（含进度标注） | 取周报 " 进行中 " 字段 |
| 风险 | ⚠ 风险标签 / 无 | 风险高亮判定见 OVR-01 |
| 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm | 最后保存时间 |

排序与规则：

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| OVR-01 | 风险高亮判定 ：周报 " 问题与风险 " 字段非空且不为 " 暂无 " ，该行风险列显示 ⚠ 标签并将该条目悬停 / 点开可见；无周报（未开始）同样标 ⚠ （未提交本身是管理风险） |
| OVR-02 | 排序：有风险的成员置顶，其余按成员姓名固定顺序；支持按 " 提交状态 " 筛选（全部 / 已提交 / 未提交） |
| OVR-03 | 空态：全员均未提交本周周报时，展示空态文案 " 本周还没有成员提交周报，去成员管理页查看详情 " ，不展示空表格 |
| OVR-04 | 总览数据为读取时的实时快照，提供 " 刷新 " 按钮，不自动轮询 |

4.6.2 AI团队周报

| 规则 ID | 规则 |
| --- | --- |
| OVR-05 | 生成入口： " 生成团队周报 " 按钮位于总览页顶部；输入范围 = 本周已保存的全部成员周报（草稿与已提交均计入）；无任何成员保存过周报时按钮置灰并提示 " 暂无可汇总的周报 " |
| OVR-06 | 生成结果为团队级周报，固定四段结构： 整体进展 （ 2—3 句概括团队本周整体状态）、 关键成果 （按成员聚合的成果条目，标注成员姓名， 3—6 条）、 风险集中点 （聚合全员问题与风险，无风险时输出 " 本周无明显风险 " ）、 下周重点 （按成员或按主题归纳， 3—5 条） |
| OVR-07 | 生成耗时提示与失败重试规则同 GEN-04/GEN-06 ；重新生成覆盖前需二次确认（同 GEN-05 ） |
| OVR-08 | 团队周报生成后在本页展示，支持 复制全文 （复制到剪贴板，格式为四段纯文本）与 导出 （下载 .txt 文件，文件名规则：团队周报 _YYYY-Www.txt ，如 " 团队周报 _2026-W42.txt" ） |
| OVR-09 | 团队周报为生成时快照，不随成员后续修改自动更新；再次点击生成可刷新（覆盖确认） |

验收标准：

- 总览列表按4.6.1列定义展示全员（含未开始成员），风险判定符合OVR-01，排序符合OVR-02；

- 全员未提交时展示空态文案（OVR-03）；

- 成员保存周报后，生成团队周报，结果为四段结构且关键成果标注成员姓名（OVR-06）；

- 团队周报可复制（粘贴后四段文本完整）与导出（文件名符合规则）；

- 成员账号访问总览页与汇总接口均返回403。

4.7 可扩展功能（P2 · 时间富余时实现）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 周报导出 | 个人周报导出为文本 /Markdown |
| 自定义模板 | 负责人可调整模板字段 |
| 周报提醒 | 一键提醒未提交的成员 |
| 历史周报查询 | 按周次回看往期团队周报 |

P2执行原则：仅在前述功能全部完成且剩余时间充裕时启动，且必须保证不影响主流程稳定性。

五、页面原型说明（低保真文字原型）

本章为全部5个页面的布局规格：自上而下的区块顺序、区块内容与交互。原型以文字描述+表格承载，前端据此直接搭建页面，无需另行设计。

5.1 页面清单与导航结构

| 页面 ID | 页面名称 | 可见角色 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 登录页 | 所有人 | 未登录默认页 |
| P2 | 周报编辑页 | 成员 | 成员登录后首页 |
| P3 | 我的周报列表页 | 成员 | 成员顶部导航 " 我的周报 " |
| P4 | 成员周报管理页 | 负责人 | 负责人登录后首页 |
| P5 | 团队总览页 | 负责人 | 负责人顶部导航 " 团队总览 " |

导航结构：顶部导航栏含产品名、当前用户（姓名+角色）、"切换账号"；成员可见[P2编辑][P3我的周报]，负责人可见[P4成员管理][P5团队总览]。

5.2 P1 登录页

| 区块 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 页头 | 产品名 "AI 智能周报 "+ 一句话 slogan | 纯展示 |
| 账号选择区 | 4 个预置账号卡片（头像占位 + 姓名 + 角色标签） | 点击选中（高亮） |
| 登录按钮 | " 登录 " | 点击进入对应角色首页（ LOGIN-02 ） |

状态说明：无空态/错误态（预置账号必然可选）。

5.3 P2 周报编辑页（成员核心页）

| 区块 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 周次标题 | " 本周周报 · 2026-W42" | 纯展示 |
| 输入区 | 标签 "① 随手写下你本周做了什么 " ；多行文本框（占位提示见 GEN-03 ）；字数计数（ 0/2000 ） | 输入 |
| AI 生成按钮 | "AI 生成 " | 校验 GEN-01/02 ；点击后加载态（ GEN-04 ）；已有内容时覆盖确认（ GEN-05 ）；失败重试 + 降级入口（ GEN-06/07 ） |
| 编辑区 | 标签 "② 标准周报（可编辑） " ；四个字段各一个多行文本框（本周完成 / 进行中 / 问题与风险 / 下周计划）， AI 结果逐字段填充 | 手动编辑 |
| 操作栏 | " 保存草稿 " / " 提交周报 " | 保存 →REP-01 ；提交 → 状态 submitted ；离开未保存时弹确认 |

状态说明：加载态（AI生成中，编辑区禁用）；降级模式（隐藏AI按钮，仅保留编辑区手动填写）。

5.4 P3 我的周报列表页

| 区块 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 页标题 | " 我的周报 " | 纯展示 |
| 新建入口 | " 去写本周周报 " 按钮 | 跳转 P2 |
| 周报列表 | 列定义见 4.4 （周次 / 状态 / 本周完成摘要 / 更新时间） | 点击行进入该周周报详情（复用 P2 编辑区，回填数据） |

状态说明：空态（无任何周报）展示"还没有周报，点击上方按钮开始第一篇"。

5.5 P4 成员周报管理页（负责人首页）

| 区块 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 页标题 | " 成员周报管理 " | 纯展示 |
| 成员分组列表 | 按成员分组（ LEAD-01/02 ）：成员名 + 角色标签，组内按周次倒序；行 = 周次 / 状态 / 更新时间 / 最后编辑人 | 点击行进入周报详情（复用 P2 编辑区，允许代编辑，顶部提示 " 正在查看：张成员 · 2026-W42" ） |

状态说明：某成员本周无周报时组内显示"本周未开始"占位行（灰字）。

5.6 P5 团队总览页

| 区块 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 页标题 | " 团队周报总览 · 2026-W42" + 刷新按钮 | 刷新重新拉取（ OVR-04 ） |
| 筛选栏 | 提交状态筛选（全部 / 已提交 / 未提交） | OVR-02 |
| 总览列表 | 列定义见 4.6.1 （成员 / 提交状态 / 本周完成 / 进行中 / 风险 / 更新时间） | 风险 ⚠ 点击展开该成员风险条目； " 本周完成 " 超出 3 条折叠展开 |
| AI 汇总区 | " 生成团队周报 " 按钮 + 生成结果展示（四段结构） + " 复制全文 "/" 导出 .txt" | OVR-05 至 OVR-09 |

状态说明：空态（OVR-03）；AI生成加载态与失败重试（OVR-07）；未生成时汇总区展示引导文案"点击上方按钮，AI帮你把全员周报汇总成团队周报"。

六、数据字典与接口契约

本章定义字段级数据模型、接口请求响应要点与统一错误码，是后端建模、前后端联调的冻结契约。

6.1 数据模型与字段字典

用户 User：

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 是 | 主键，如 "member01" （预置） |
| name | string | 是 | 展示姓名， ≤20 字 |
| role | string | 是 | 枚举： member / leader |

周报 WeeklyReport：

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 是 | 主键，服务端生成 |
| userId | string | 是 | 外键 →User.id |
| week | string | 是 | "YYYY-Www" ，服务端按当前日期计算 |
| weekDone | string[] | 是 | 每条 ≤50 字， 2—5 条 |
| ongoing | string[] | 是 | 每条 ≤50 字， 1—3 条 |
| issues | string[] | 否 | 每条 ≤50 字；空或 [" 暂无 "] 表示无风险 |
| nextPlan | string[] | 是 | 每条 ≤50 字， 2—3 条 |
| status | string | 是 | 枚举： draft / submitted |
| lastEditorId | string | 是 | 最后编辑人（本人或负责人） |
| updatedAt | datetime | 是 | 最后保存时间 |

约束：(userId, week) 唯一，即每人每周一份。模板Template：比赛版本内置一条，字段定义即4.2模板字段规范，不建可编辑存储。

6.2 接口定义

| 接口 | 方法 | 请求要点 | 响应要点 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/login | POST | {userId} | {token, user:{id,name,role}} | 公开 |
| /api/template | GET | — | 四字段结构 | 登录用户 |
| /api/reports/mine | GET | — | 本人周报列表 | 成员 / 负责人 |
| /api/reports | POST | 周报全字段（四字段 +status ） | 创建的周报 | 成员（仅本人） |
| /api/reports/{id} | PUT | 周报全字段 | 更新后的周报 | 本人 / 负责人（任意） |
| /api/reports/{id} | GET | — | 周报详情 | 本人 / 负责人 |
| /api/reports/team | GET | ?week= （默认本周） | 全员周报列表（含无周报成员标记） | 负责人 |
| /api/reports/generate | POST | {input: string≤2000} | {weekDone[],ongoing[],issues[],nextPlan[]} | 登录用户 |
| /api/reports/team-summary | POST | {week} | {overall,achievements[],risks[],nextFocus[]} | 负责人 |
| /api/reports/team-summary/export | GET | ?week= | .txt 文件流 | 负责人 |

统一错误码：

| 错误码 | 场景 | 前端行为 |
| --- | --- | --- |
| 400 | 参数缺失 / 超长 / 格式错误（如 GEN-01 ） | 表单级错误提示 |
| 401 | 未登录 /token 失效 | 跳转登录页 |
| 403 | 越权访问他人资源（ AUTH-02 ） | 提示 " 无权限访问 " |
| 504 | AI 生成超时（ >20 秒） | 提示重试 + 降级入口（ GEN-06/07 ） |
| 500 | 服务端异常 | 提示 " 服务异常，请稍后重试 " |

6.3 AI输出契约（两处）

| 场景 | 输出结构 |
| --- | --- |
| 个人周报生成 | 严格 JSON ： weekDone[]/ongoing[]/issues[]/nextPlan[] （见 4.3 ） |
| 团队周报汇总 | 严格 JSON ： overall （ string ， 2—3 句） /achievements[] （含成员名， 3—6 条） /risks[] （无风险时 [" 本周无明显风险 "] ） /nextFocus[] （ 3—5 条） |

解析失败一律按"生成失败"处理（GEN-06），禁止前端展示原始报错。

七、异常与边界场景汇总

本章汇总全部边界场景的系统行为定义，测试按本表逐条编写用例。

| 场景 | 系统行为 | 提示 / 规则 |
| --- | --- | --- |
| AI 输入为空 | 按钮置灰；接口返回 400 | GEN-01 |
| AI 输入超 2000 字 | 前端计数并截断 | GEN-02 |
| AI 生成超时（ >20s ） | 返回 504 ，可重试 | GEN-04/06 |
| AI 输出 JSON 解析失败 | 视同生成失败，可重试 | GEN-06 、 6.3 |
| 连续 2 次生成失败 | 额外提供降级模式入口 | GEN-06/07 |
| 总览页全员未提交 | 空态文案，不渲染空表 | OVR-03 |
| 成员保存后负责人同时编辑 | 最后写入优先（简化并发） | LEAD-04 |
| 同周次重复保存 | 更新而非新增 | REP-03 |
| 切换账号时有未保存编辑 | 离开前弹确认 " 未保存的修改将丢失 " | P2 操作栏 |
| 成员请求他人周报接口 | 返回 403 | AUTH-02 |
| 已提交周报被编辑 | 状态自动回退草稿 | REP-02 |
| 历史周次周报被打开 | 只读展示 + 可编辑（规则同本周） | 4.4/P3 |

八、非功能需求（轻量版）

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 普通页面操作响应 ≤1 秒； AI 生成 ≤20 秒（含加载动画） |
| 易用性 | 主流程（登录 → 输入 → 生成 → 保存）零说明可完成；全部输入区提供占位提示 |
| 兼容性 | 演示用主流浏览器（ Chrome/Edge ）最新版即可，不做移动端适配 |
| 数据 | 预置演示数据： 4 个账号、每名成员 1—2 条上周周报（ REP-04 ） |
| 稳定性 | 演示全程主流程无阻断性 Bug ； AI 异常有降级路径，不白屏（ GEN-07 ） |

九、范围与优先级（MVP划分）

本章将第4章功能需求映射为P0/P1/P2三级交付范围，并明确时间不足时的裁剪顺序。

9.1 优先级定义

P0（必须完成）：登录与角色切换（4.1）、内置模板（4.2）、AI生成个人周报含降级模式（4.3）、个人周报管理（4.4）、负责人查看/编辑成员周报（4.5）；

P1（时间允许完成）：团队周报总览+AI团队周报（4.6）；

P2（锦上添花）：4.7所列功能。

9.2 时间不足时的裁剪顺序

- 先砍全部P2；

- 仍不足，团队总览仅保留"汇总列表视图"（4.6.1），砍掉AI团队周报（4.6.2）；

- 再不足，负责人编辑功能降级为"仅查看"（4.5保留LEAD-01/02，去掉LEAD-03）。

底线：AI生成个人周报的完整闭环（输入→生成→编辑→保存→查看）、权限隔离、降级模式是本产品立意核心，任何情况下不裁剪。

十、技术方案建议

本章为开发团队提供总体架构与并行开发约定，具体选型可按团队熟悉度调整。

10.1 总体架构

前端：Web单页应用，按第五章页面规格实现5个页面与路由、权限展示控制；

后端：按6.2接口契约提供用户、周报、模板、AI生成四类接口，承担权限校验（AUTH-01/02）与数据持久化；

AI服务：后端封装统一的LLM调用模块（Prompt组装（4.3/6.3）、结果解析、20秒超时与重试、降级开关），对前端只暴露"生成"语义接口。

10.2 并行开发约定

接口契约（6.2）在需求澄清结束时冻结，前端按契约mock先行；

数据字典（6.1）与后端建模同步冻结；

AI模块（后端B）与业务接口（后端A）解耦，AI不可用时业务接口不受影响。

十一、团队分工与时间计划

本章给出五人团队的职责划分与按180分钟编制的时间计划。

11.1 分工建议

| 成员 | 职责 |
| --- | --- |
| 产品（ 1 人） | 需求澄清与冻结、接口契约确认、过程走查、演示脚本准备与主持演示 |
| 后端 A （ 1 人） | 用户 / 周报 / 权限接口 + 数据存储（按 6.1/6.2 ） |
| 后端 B （ 1 人） | AI 服务模块（ Prompt 、调用、解析、超时降级） + 生成 / 汇总 / 导出接口 |
| 前端（ 1 人） | 按第五章页面规格实现 P1—P5 ，含空态 / 加载态 / 错误态 |
| 测试（ 1 人） | 按第四 / 六 / 七章编写用例，权限越权用例、边界场景用例执行、演示数据准备 |

11.2 时间计划（按180分钟编制，若总时长为150分钟则整体压缩开发段）

| 时间段 | 阶段 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 0—20min | 需求澄清 | 全员过一遍本文档，冻结 P0 范围与接口契约（ 6.2 ） |
| 20—35min | 方案与环境 | 后端搭框架与数据模型；前端按页面规格搭骨架与路由；测试产出核心用例清单；产品准备演示数据样本 |
| 35—140min | 并行开发 | 前后端按契约并行； AI 模块先行联调；测试随开发执行接口与边界用例；产品 70min 、 110min 两次走查 |
| 140—165min | 联调与测试 | 主流程联调、越权与边界场景验证（第七章）、修复阻断性问题；裁剪未完成的 P1 |
| 165—180min | 演示准备 | 灌入演示数据、过一遍演示脚本、明确分工答问 |

十二、测试要点

| 类别 | 重点用例 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 主流程 | 登录 → 输入 →AI 生成 → 编辑 → 保存 → 列表可见，全链路无阻断 | 2.5 |
| 权限 | member01 请求 member02 周报接口 403 ；成员访问团队总览接口 403 ； token 失效 401 跳登录 | AUTH-01/02/03 |
| AI 生成 | 空输入置灰；超长截断；口语化输入结构正确；解析失败可重试；连续失败出现降级入口；降级模式可完整走通 | GEN-01 至 07 |
| 状态与数据 | 重复保存为更新；提交后编辑回退草稿；负责人编辑后成员可见且最后编辑人正确 | REP-01 至 03 、 LEAD-03 |
| 团队总览 | 列定义与排序；风险高亮判定（有风险 / 暂无 / 未开始三态）；空态文案；团队周报四段结构与成员名标注；复制与导出文件名 | OVR-01 至 09 |
| 边界场景 | 第七章全部场景逐条验证 | 第七章 |
| 兼容 / 稳定 | 演示浏览器主流程回归； AI 超时降级提示 | 第八章 |

十三、演示脚本（5分钟版）

- 开场（30秒）：一句话定位——"让团队成员随手写，AI帮你出标准周报，负责人一键看全局"；

- 成员视角（2分钟）：以member01登录→粘贴一段口语化工作描述→点击AI生成（展示加载态）→展示结构化结果→微调一处→保存→在"我的周报"列表查看；

- 权限对比（1分钟）：切换member02，展示"看不到别人周报"；口头说明服务端同样拦截（403）；再切换leader01，展示可查看并代编辑全员周报（最后编辑人变化）；

- 团队总览（1分钟）：负责人打开团队总览→指认风险高亮行→点击生成团队周报→展示四段结构→复制/导出；

- 收尾（30秒）：回顾核心价值：格式统一、汇总提效、权限清晰；若被问AI稳定性，现场说明降级模式（GEN-07）。

十四、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 接口现场不稳定或超时 | 核心演示受阻 | 提前测试并准备备用模型 / 备用 Key ；后端 20 秒超时与重试；降级模式（ GEN-07 ）保证功能可用 |
| 现场时间不足 | 功能做不完 | 严格执行 9.2 裁剪顺序，产品全程盯进度， 110 分钟节点做裁剪决策 |
| 前后端联调冲突 | 演示前无法收敛 | 接口契约（ 6.2 ） 20 分钟内冻结并 mock 先行； 140 分钟硬性进入联调收尾 |
| 需求理解偏差 | 返工 | 需求澄清阶段逐条确认规则 ID （ AUTH/GEN/REP/LEAD/OVR ），测试用例与规则 ID 一一对应 |
| 演示环境异常 | 演示中断 | 演示数据本地预置；准备录屏备份；关键页面截图备用 |
| 人员阻塞 | 单点任务卡死 | 产品协调，测试随时可支援数据准备与冒烟验证 |

附注一（V1.0→V2.0对照）：V2.0新增页面原型（第五章）、数据字典与接口契约（第六章）、异常与边界场景（第七章），细化4.3（GEN规则与Prompt模板）、4.6（OVR规则），并为全部关键规则分配规则ID便于开发沟通与用例追溯。

附注二（复用说明）：本文档为赛前演练版本。正式比赛现场抽到其他题目时，可直接复用文档框架（设计原则、规则四段式写法、页面原型规格表、数据字典/错误码模板、状态机与边界场景清单、分工时间计划、演示脚本、风险应对），仅需替换具体业务需求部分。